## 1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (Test Master Plan)
### 1.1 Σκοπός
Ο σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι το σύστημα λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη, εντοπίζοντας σφάλματα πριν την τελική παράδοση.
### 1.2 Προσεγγίσεις
- Λειτουργικός έλεγχος (black box) για τον τελικό χρήστη.
- Δομικός έλεγχος (white box) για κώδικα/δομές.
- Έλεγχος ασφάλειας για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
### 1.3 Μέσα
- IDE (π.χ. PyCharm, VS Code)
- Εργαλεία Testing: unittest, pytest, Postman (για API), Selenium (για UI)
- Τεστ δεδομένα (π.χ. χρήστες, κρατήσεις, κωδικοί)
### 1.4 Κριτήρια Τερματισμού
- Επιτυχής εκτέλεση όλων των test cases.
- Μη εντοπισμός κρίσιμων/υψηλών σφαλμάτων.
- Επικάλυψη tests > 80%.
- Επιβεβαίωση όλων των διορθώσεων.
### 1.5 Χρονοδιάγραμμα
Βημα	Ημερομηνια
Σχεδιασμος test	20/4 - 22/4
Εκτελεση πρωτων ελεγχων	23/4 - 24/4
Αναφορες και διορθωσεις	25/4 - 27/4
Τελικος Ελεεγχος	28/4

## ✅ 2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
### 2.1 Περιπτώσεις Ελέγχου (Test Cases)
- Κλειστού κουτιού: Τιμές εισόδου/εξόδου (π.χ. κράτηση χωρίς προορισμό ➜ σφάλμα).
- Ανοικτού κουτιού: Έλεγχος κλάσεων, συνθηκών, βρόχων.
- Ασφάλειας: Μη εξουσιοδοτημένη διαγραφή κρατήσεων.
### 2.2 Διαδικασίες Ελέγχου
- Ορισμός σεναρίων (test scenarios)
- Περιγραφή βημάτων
- Αναμενόμενα αποτελέσματα
- Παρακολούθηση πραγματικών αποτελεσμάτων

## ✅ 3. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
### Ροή διαδικασίας:
1. Ο προγραμματιστής παραδίδει το τμήμα.
2. Ο ελεγκτής το δοκιμάζει με βάση τις test cases.
3. Επιστρέφει λίστα λαθών.
4. Ο προγραμματιστής διορθώνει.
5. Ο ελεγκτής επανελέγχει.
6. Ολοκληρώνεται ο έλεγχος και προχωράμε σε άλλο τμήμα.
📌 Σημείωση: Αν οι προγραμματιστές δουλεύουν με top-down, ο ελεγκτής ξεκινά τον έλεγχο από την κορυφή. Αν είναι bottom-up, ξεκινά από modules/units.

## ✅ 4. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
### 4.1 Ημερολόγιο Ελέγχου
Π.χ.:
Ημερομηνία	Τμήμα	Tester	Σχόλια
24/4	login.py	Μαρία	Αποτυχία στο invalid pass
25/4	booking.py	Νίκος	OK

### 4.2 Έκθεση διαβίβασης
Π.χ. "Παραδίδεται το αρχείο booking.py για έλεγχο από τον Νίκο, έκδοση v0.9"
### 4.3 Έκθεση συμβάντων
- #001 — Ανεπιτυχής κράτηση χωρίς email — Κρίσιμο
- #002 — Διπλή εμφάνιση επιλογών πακέτων — Μέσο
### 4.4 Συνοπτική αναφορά ελέγχου
a. Ανά λάθος
ID	Κρισιμότητα	Έκδοση	Εντοπίστηκε	Τύπος
#001	Υψηλή	v0.9	24/4	Validation

b. Γράφημα σφαλμάτων ανά σοβαρότητα
(π.χ. bar chart)
c. Σφάλματα ανά ημέρα
(π.χ. γραμμικό διάγραμμα)
d. Πυκνότητα λαθών
π.χ. 7 σφάλματα / 300 γραμμές κώδικα
e. Αποδοτικότητα τεστ
π.χ. 7 σφάλματα / 4 ανθρωποώρες = 1.75